Планирование с помощью полосовых диаграмм ( таблица Ганта)-одна из форм наглядного планирования

Полосовая диаграмма, известная как таблица Ганта, названная так в честь человека, который изобрел ее, - один из самых широко известных методов планирования. Виды деятельности показаны полосками на шкале времени. Длина полоски представляет ожидаемую продолжительность деятельности. Таблицу с полосками легко начертить, она дает непосредственное зрительное представление о плане, который легко понимают многие. Она может использоваться на каждом уровне в процессе планирования от начального общего плана до планирования задач отдельных лиц.

| Проект: Переоформление офиса Составлен : Дата: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время Деятельность | Дни от начала работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| А) Убрать из комнаты мебель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б) Очистить стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В) Счистить краску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г) Заделать трещины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д) Побелить потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е) Определить вид покрытия стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж) Определить новый вид освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З) Загрунтовать стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И) Сделать уборку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К) Побелить стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Л) Окрасить панели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М) Заменить мебель,осветительные приборы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н) Переезд в переоборудованное помещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Полосовая диаграмма показывает последовательность и продолжительность деятельности и легко позволяет найти любые варианты для изменения либо последовательности действий, либо их продолжительности.

- Полосовая диаграмма может показать те виды деятельности, которые могут производиться одновременно.

- Нет необходимости делать полоски непрерывными. Работа кого-либо может выполняться периодически в течение нескольких дней с перерывами. В каждый  промежуток времени может выполняться совершенно другая работа.

- Стрелки показывают ключевые события.